|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPRINT** | **STORY** | **FITUR** | **TODO** | **IN PROGRES** | **REVISION** | **DONE** |
| 1 | |  | | --- | | **User story** | | **Sebagai** admin, ketua kelompok, ketua sub kelompok  **saya ingin** memiliki akun untuk bisa masuk ke dalam sistem  **maka kami** akan memiliki hak askes yang berbeda sehingga  data lebih aman dan lebih mudah dalam menggunkan sistem | | * Login |  |  |  | |  | | --- | | * Skenario * Squence * Collaboration * Implement * Database Construction * Testing | |
| |  | | --- | | **User story** | | **Sebagai** Anggota  **saya ingin** melakukan peminjaman secara digital dan bisa melakukan peminjaman dimana saja  **maka saya** dipermudah dalam meminjam dengan pengisiaan data yg telah dibuat secara digital serta saya tidak perlu datang ke tempat | | * Peminjaman Inventaris   + Meminjam Inventaris |  | * Testing | * Implement | |  | | --- | | * Skenario * Squence * Collaboration * Database Construction | |
| |  | | --- | | **User story** | | **Sebagai** Anggota  **saya ingin** Melihat Status Verivikasi Peminjaman Inventaris  **maka saya** dipermudah dalam mengetahui verivikasi dari pengajuan peminjaman inventaris saya | | * Peminjaman Inventaris   + Melihat Peminjaman Inventaris | * Testing |  | * Implement | * Skenario * Squence * Collaboration |
| **2** | |  | | --- | | **User story** | | **sebaga**i ketua kelompok  **saya ingin** melakukan verifikasi pengembalian dan peminjaman dengan satu klik  **maka saya** dipermudah dalam memverifikasi peminjaman dan pengembalian hanya dengan  satu klik | | * Peminjaman Inventaris   + Verifikasi Peminjaman * Peminjaman Inventaris   + Verifikasi Pengembalian | * Skenario * Squence * Collaboration * Implement * Database Construction * Testing |  |  | * Skenario |
| |  | | --- | | **User story** | | **sebaga**i ketua kelompok  **saya ingin** melakukan verifikasi pembayaran secara digital  **maka saya** dipermudah dalam memverifikasi pembayaran hanya dengan  satu klik centang | | * Peminjaman Inventaris   + Verifikasi Pembayaran Inventaris | * Skenario * Squence * Collaboration * Implement * Database Construction   Testing |  |  | * Skenario |
| |  | | --- | | **User story** | | **sebagai** ketua kelompok  **kami ingin** melihat daftar peminjaman dengan keyword  **maka kami** dipermudah dalam melihat daftar peminjaman | | * Melihat Daftar Peminjaman Inventaris | * Skenario * Squence * Collaboration * Implement * Database Construction * Testing |  |  | * Skenario |
| |  | | --- | | **User story** | | **sebagai** ketua kelompok  **saya ingin** melihat detail peminjaman dengan keyword  **maka saya** dipermudah dalam melihat detail peminjaman dan mencari detail peminjaman tanpa harus ketempat | | * Detail Inventaris   + Melihat Detail Inventaris | * Skenario * Squence * Collaboration * Implement * Database Construction * Testing |  |  |  |
| **3** | |  | | --- | | **User story** | | **sebagai** ketua kelompok  **saya ingin** mengubah detail inventaris  **maka saya** dipermudah dalam mengubah detail inventaris tanpa harus ketempat | | * Detail Inventaris   + Mengubah Detail Inventaris | * Skenario * Squence * Collaboration * Implement * Database Construction * Testing |  | * Skenario |  |
| |  | | --- | | **User story** | | **sebagai** admin  **saya ingin** menghapus inventaris dengan keyword  **maka saya** dipermudah dalam menghapus inventaris , jika ingin menghapus invetaris tinggal ketik inventaris yang ingin dihapus | | * Detail Inventaris   + Menghapus Inventaris | * Skenario * Squence * Collaboration * Implement * Database Construction * Testing |  | * Skenario |  |
| |  | | --- | | **User story** | | **sebagai** admin  **saya ingin** mengubah detail inventaris  **maka saya** dipermudah dalam mengubah detail inventaris, detail inventaris akan terupdate secara terkomputerisasi | | * Detail Inventaris   + Mengubah Inventaris | * Skenario * Squence * Collaboration * Implement * Database Construction * Testing |  | * Skenario |  |
| |  | | --- | | **User story** | | **sebagai** admin  **saya ingin** menghapus inventaris  **maka saya** dipermudah dalam menghapus inventaris jika ada inventaris yang kurang layak | | * Detail Inventaris   + Menghapus Inventaris | * Skenario * Squence * Collaboration * Implement * Database Construction * Testing |  | * Skenario |  |
| |  | | --- | | **User story** | | **sebagai** admin  **saya ingin** penambahan inventaris  **maka saya** dipermudah dalam penambahan inventaris yang akan tersimpan secara terkomputerisasi | | * Detail Inventaris   + Penambahan Inventaris | * Skenario * Squence * Collaboration * Implement * Database Construction * Testing |  | * Skenario |  |
| **4** | |  | | --- | | **User story** | | **sebagai** ketua kelompok , ketua sub kelompok , anggota kelompok  **saya ingin** Memasukkan Data Analysis  **maka saya** dipermudah dalam memasukkan data analysa dengan system digital | | * Analisa Hasil Panen   + Memasukkan Data Analisa | * Skenario * Squence * Collaboration * Implement * Database Construction * Testing |  | * Skenario |  |
| |  | | --- | | **User story** | | **sebagai** ketua kelompok, ketua sub kelompok, anggota kelompok  **saya ingin** Melihat analysa hasil panen  **maka saya** dipermudah dalam melihat hasil panen dengan system digital | | * Analisa Hasil Panen   + Melihat Analisa Hasil Panen | * Skenario * Squence * Collaboration * Implement * Database Construction * Testing |  | * Skenario |  |
| |  | | --- | | **User story** | | **sebagai** ketua kelompok, ketua sub kelompok , anggota kelompok  **saya ingin** Melihat analysa keuntungan hasil panen secara digital  **maka saya** dipermudah dalam melihat analysa keuntungan hasil panen tanpa perhitungan manual | | * Analisa Hasil Panen   + Melihat Analisa Keuntungan Hasil Panen | * Skenario * Squence * Collaboration * Implement * Database Construction * Testing |  | * Skenario |  |
| |  | | --- | | **User story** | | **sebagai** ketua kelompok, ketua sub kelompok , anggota kelompok  **saya ingin** Melihat analysa kebutuhan hasil panen dengan sytem digital  **maka saya** dipermudah dalam melihat daftar analysa kebutuhan hasil panen | | * Analisa Hasil Panen   + Melihat Analisa Kebutuhan Pemeliharaan Ikan | * Skenario * Squence * Collaboration * Implement * Database Construction * Testing |  | * Skenario |  |
| **5** | |  | | --- | | **User story** | | **sebagai** ketua kelompok, ketua sub kelompok , anggota kelompok  **saya ingin** Memasukkan data penebaran bibit dengan system digital  **maka saya** dipermudah dalam memasukkan data penebaran bibit yang akan tersimpan secara komputerisasi | | * Penebaran Bibit   + Memasukkan Data Penebaran Bibit | * Skenario * Squence * Collaboration * Implement * Database Construction * Testing |  | * Skenario |  |
| |  | | --- | | **User story** | | **sebagai** ketua kelompok, ketua sub kelompok , anggota kelompk  **saya ingin** Melihat data penebaran bibit dengan keyword  **maka saya** dipermudah dalam melihat data penebaran bibit yang tersimpan secara komputerisasi dengan satu keyword | | * Analisa Hasil Panen   + Melihat Data Penebaran Bibit | * Skenario * Squence * Collaboration * Implement * Database Construction * Testing |  | * Skenario |  |
| **6** | |  | | --- | | **User story** | | **sebagai** ketua kelompok, anggota kelompok , kepala sub kelompok  **saya ingin** Memasukkan pengajuan masalah  **maka saya** dipermudah dalam memasukkan pengajuan masalah ke kelompok tanpa harus bertemu | | * Forum   + Pengajuan Masalah | * Skenario * Squence * Collaboration * Implement * Database Construction * Testing |  | * Skenario |  |
| |  | | --- | | **User story** | | **sebagai** ketua kelompok  **saya ingin** Melihat Usulan Topik Rapat  **maka saya** dipermudah dalam Persiapan guna pembahasan forum setiap bulan | | * Forum   + Melihat Data Pengajuan Masalah | * Skenario * Squence * Collaboration * Implement * Database Construction * Testing |  | * Skenario |  |
| |  | | --- | | **User story** | | **sebagai** ketua kelompok  **saya ingin** Memasukkan hasil rapat  **maka saya** dipermudah dalam memasukkan data hasil rapat dan tersimpan dalam system secara komputerisasi | | * Forum   + Memasukkan Hasil Rapat | * Skenario * Squence * Collaboration * Implement * Database Construction * Testing |  | * Skenario |  |
| |  | | --- | | **User story** | | **sebagai** ketua kelompok, kepala sub kelompok , anggota kelompok  **saya ingin** melihat hasil rapat kapan saja , apabila berhalangan hadir atau lupa  **maka saya** dipermudah dalam melihat hasil rapat yang tersimpan di system tanpa harus bertanya ke ketua kelompok | | * Forum   + Lihat Hasil Rapat | * Skenario * Squence * Collaboration * Implement * Database Construction * Testing |  | * Skenario |  |
| |  | | --- | | **User story** | | **sebagai** admin ,ketua kelompok, kepala sub kelompok , anggota kelompok  **saya ingin** keluar dengan satu tombol klik  **maka saya** dipermudah dalam keluar dari akun dengan satu klik | | * Logout | * Skenario * Squence * Collaboration * Implement * Database Construction * Testing |  | * Skenario |  |